Agilni razvoj
softverskih projekata
Dubravko Bogović mag. ing. el.

---
Ajmo bit agilni

---
Što je to Agilna metodologija
Veljača 2001
17 developera
Manifesto for Agile Software Development
http://agilemanifesto.org/
Ljude i njihove međusobne odnose nego procese i oruđa
Upotrebljiv softver nego iscrpnu dokumentaciju
Suradnju s naručiteljem nego pregovaranje oko ugovora
Reagiranje na promjenu nego ustrajanje na planu.

---
Prednosti
- Promjene zahtjeva se prihvaćaju
- Krajnji cilj može biti i nepoznat
- Brža isporuka kvalitetnog softvera
- Komunikacija sa korisnicima
- Kontinuirana poboljšanja

---
Nedostaci
- Planiranje može biti manje precizno
- Zahtjeva se visoko znanje u timu
- Posvećenost projektu (vremenska i tematska)
- Dokumentacija se ponekad zanemaruje
- Konačni proizvod može biti vrlo različit od početne ideje

---
Agilne metodologije (1)
- Extreme programming (XP)
  - Brz odziv na potrebe klijenta – feedback, pretpostavi jednostavnost, prihvati promjene
- Feature-driven development (FDD)
- Adaptive system development (ASD)
  - Konstantno stanje adaptacije i razvoja
- Dynamic system development method (DSDM)
  - Fokus na poslovnu potrebu, poštovanje rokova i suradnju s korisnicima

---
Agilne metodologije (2)
- Lean Software Development (LSD)
  - Otklanjanje viškova, učenje, kasne odluke
- Kanban
  - Japanski - „visual sign” ili „card”, poboljšanje razvojnih ciklusa
- Crystal Clear
  - Fokus na ljudima, a ne procesima
- Scrum
  - Definirane uloge i obveze u timu, sastanci

---
Vezane metode
- Agile modeling (AM)
  - Modeliranje i dokumentacija
- Test Driven Development (TDD)
  - Razvoj prema prvo napisanim testovima za ostvarenje cilja
- Rapid application development (RAD)
  - Naglasak na razvoj a ne planiranje
- Rational Unified Process (RUP)
  - Online mentor sa nacrtima, templatima i primjerima za razvoj

---
Waterfall
- Jednostavan linearan SDLC proces
- Karakteristike
  - Jednostavan za korištenje
  - Zahtjeva disciplinu
  - Potrebna vrlo dobra dokumentacija
  - Nefleksibilan
  - Često spora isporuka softwarea
  - Prelazak u slijedeću fazu samo nakon završetka prethodne
- Najbolje koristiti za vrlo jasno definirane projekte bez izmjena.
[Speaker Notes: Spomenuti i opisati faze razvoja software. Što koja faza predstavlja i što može značiti na višim razinama. Dokumenti koji se spominju pri dizajnu – user requirements, functional specification, technical specification Izazovi tipa - potrebna vrlo detaljna dokumentacija - poznavanje sustava - pisanje dokumentacije od strane ljudi koji zapravno ne izrađuju software - potrebne promjene u software ili dizajnu koje nisu planirane Moguć iterativni waterfall model.]

---
Kanban
- Japanski naziv za „vizualni simbol” ili „karticu”
- Management rada pomoću visualnog pomagala – kanban board
- Karakteristike
  - Jednostavnost
  - Fleksibilnost
  - Povećanje produktivnosti
  - Minimizira vrijeme ciklusa rada
  - Potrebno pripazit na kompleksnost
    boarda i ažuriranje istog
  - Nema procjena završetka
[Speaker Notes: Kanban was inspired by the Toyota Production System and Lean Manufacturing. In the 1940s, Toyota improved its engineering process by modeling it after how supermarkets stock shelves. Kanban core principles: Visualize the workflow Limit work in progress (WIP) Manage and enhance the flow Make process policies explicit (eg. what „done” really means) Continuously improve Kaizen meeting, where you only invite people who are involved in the task at hand – discuss challenges, solutions, better efficiency]

---
Scrum
- > 90% agilnih timova koristi Scrum
- Karakteristike
  - Transparentnost
  - Timska odgovornost
  - Fleksibilnost
  - Smanjenje troškova
- Rizici
  - Scope creep
  - Predanost scrumu
  - Znanje tima
  - Dobar Scrum Master
  - Loše definirani zadaci = loše planiranje
[Speaker Notes: Scrum je iterativni software development model koji se koristi za management kompleksnih software projekata. Jeff Sutherland created the Scrum process in 1993, taking the term “Scrum” from an analogy in a 1986 study by Takeuchi and Nonaka published in the Harvard Business Review. In the study, Takeuchi and Nonaka compare high-performing, cross-functional teams to the Scrum formation used by Rugby teams. Scrum roles Scrum ceremonies Product backlog – tasks, epics, stories, user stories Sprint backlog]

---
Agile vs Waterfall

---
Kanban vs Scrum

---
Kanban vs Scrum

---
Stvarni (radni) svijet?

---
Kako mi to radimo?
- Samoorganizirajući timovi
  - Agilna metoda
  - Tehnologija
  - Planiranja
- Scrum
  - Product owners
  - Sprintovi 1-2 tjedna
  - Sprint planing / grooming
  - Retrospektive
  - Scrum board
- Kvartalna planiranja na višim razinama